ZMLUVA O DIELO

Obstarávateľská organizácia požaduje predložiť návrh zmluvy o dielo v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

##### Rekonštrukcia multifunkčného obecného domu vo Varhaňovciach

1. Objednávateľ :  			Obec Varhaňovce

Sídlo:                   			Varhaňovce 56, 08205 Varhaňovce

Právna forma:       			obec

Štatutárny orgán: 			Antonom Štefkom – starosta obce

IČO:                     			00327956

Bankové spojenie: 			Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:              			0412256010/5600

0412256010/5600

Tel./Fax:				       	051/778 11 17, 749 54 71 / 051/749 54 72

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:                                	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Sídlo:                                              	Železničiarska 4, 080 01 Prešov

Právna forma:       		         	živnostník

Štatutárny orgán:  		         	Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ firmy

Osoby oprávnené na rokovanie

-	vo veciach zmluvných:	         	Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ firmy

-	vo veciach technických:	Pavel Dvorščák, vedúci stavebného oddelenia

IČO:                     			10739254

DIČ:						1020737850

IČ DPH:                     			SK 1020737850

Bankové spojenie: 			Všeobecná úverová banka, a.s.

číslo účtu:              			60944-572/0200

Tel./Fax:					051/774 41 62

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1.

Preambula

  - Objednávateľ  na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania  podlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.

  - Táto zmluva na zhotovenie práce je uzavretá podľa ustanovení § 563 a nasl. Obchodného zákonníka  v znení neskorších predpisov a § 3 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2.

Predmet zmluvy

2.1 	Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len ,zmluva“) je záväzok zhotoviteľa vykonať a odovzdať v rozsahu a  za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch pre objednávateľa dielo, ktorým je:

##### Multifunkčný obecný dom vo Varhaňovciach

2.2.	Dodávka stavebných materiálov a prác na základe projektovej dokuemntácie a podľa vypracovaného rozpočtu.

2.3. 	Miesto realizácie diela:  na katastrálnom území Varhaňovce, parc. č. 237

2.4. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.5. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných STN.

2.6. 	Dodávkou stavebných a montážnych prác a konštrukcií sa pre účely tejto  zmluvy rozumie dodávka všetkých prác, konštrukcií a materiálov nutných k riadnemu vykonaniu diela a  vykonaniu všetkých predpísaných skúšok.

Článok 3.

Termín plnenia

3.1.	Termín realizácie diela je určený nasledovne: nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy ihneď po odovzdaní a prevzatí staveniska a dokončiť práce do 62 kalendárnych dní.

3.2.	Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela je najneskôr do 30 dní od ukončenia prác.

  - Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín  písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a má za následok predĺženie zmluvnej lehoty dodania diela, a následne to vyznačiť v stavebnom denníku.

  - Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať práce do päť (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva  a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku objednávateĺa na náhradu škody vzniknutej porušením tejto povinnosti.

  - Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho ucelenú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať bezplatne, v termíne do 5 dní od podpísania zmluvy, harmonogram  pre realizáciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivých objektov. V priebehu výstavby je možné meniť harmonogram výstavby len so súhlasom objednávateľa.

Článok 4.

Cena diela

4.1.	Cena za nezmenené dielo (čo do rozsahu, množstva a kvality vyjadrenej technickým riešením v ponuke) - je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby plnenia zmluvy, bez nároku na úpravu jednotkových cien a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na včas a riadne vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena je vytvorená vypracovaným rozpočtom ako súčet cien súčinov jednotkových cien a množstiev všetkých položiek uvedených vo vyplnenom rozpočte. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

Cena za dielo: Multifunkčný obecný dom vo Varhaňovciach je stanovená ako maximálna nasledovne:

Cena celkom bez DPH v EUR					111 186,69

Sadzba DPH 20% a výška DPH  v EUR			  22 237,34

Cena celkom vrátane DPH v EUR				133 424,03

cena celkom vrátane DPH slovom : stotridsaťtritisícštyristodvadsaťštyri 03/100 EUR

4.2	Cena bola vypracovaná v rozsahu objednávateľom predložených súťažných podkladov a dodávateľom predloženej ponuky, ktorej súčasťou je projektová dokumentácia a príslušný rozpočet.

4.3	Cena je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z.o cenách, v znení neskorších predpisov.

4.4 	V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na  vypracovanie revízií vyhradených technických zariadení, na vybudovanie, prevádzku, prípadné oplotenie a  stráženie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa a odvoz vybúranej sute a  za užívanie verejného priestranstva. Ďalej v cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na všetky potrebné povolenia k užívaniu verejných plôch, prípadne rozkopávky alebo priekopy verejných komunikácii . Povolenia zaisťuje zhotoviteľ.V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou vrátane s tým spojených nákladov, ako aj všetky náklady na zriadenie prípojok až po konečné odovzdanie.

4.5. 	Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny diela  je možná iba:

    - za vykonané práce naviac, ktorých potreba vznikla počas realizácie diela a neboli súčasťou rozpočtu. Práce naviac budú vyšpecifikované v dodatku k tejto zmluve a budú doložené položkovitým rozpočtom zhotoviteľa. Požiadavka objednávateľa na naviac práce bude zapísaná do stavebného denníka a  odsúhlasená stavebným dozorom. V prípade, že zhotoviteľ vykoná práce naviac bez odsúhlasenia, objednávateľa, objednávateľ ich nebude  akceptovať. Za naviac práce sa nebudú považovať tie práce ktoré sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neboli zhotoviteľom položkovite ocenené.

    - v prípade zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH.

  - Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a všetky povinné údaje podľa zák.č.222/2004 Z.z. o DPH (aj IČO a DIČ objednávateľa) a špecifikáciu ceny.

  - Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

  - Dohodnutá cena je stanovená ako maximálna cena v čase podpisu tejto zmluvy.

Článok 5.

Platobné podmienky

5.1.  	Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

5.2. 		Fakturácia musí byť rozdelená na oprávnené výdavky a na neoprávnené výdavky projektu.

5.3. 	Fakturovať sa môže až po zrealizovaní prác v min. hodnote 20% z celkových oprávnených výdavkov projektu a predloženia súpisu skutočne vykonaných prác.

5.4.	Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená v  stavebnom  denníku a  podľa nej  vyhotovený  súpis prác, potvrdený  stavebným dozorom, ktorý zhotoviteľ doloží k faktúre.

5.5.	Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov nebudú uhradené.

5.6.	Objednávateľ má právo zadržať zádržné /kolaudačnú ratu/ vo výške 5 % z ceny diela do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených a spísaných pri odovzdávacom a preberacom konaní.

  - Objednávateľ uvoľní zádržné po uplynutí jedného mesiaca od zápisničného odovzdania a prevzatia diela, vrátane odtránenia reklamovaných vád  nedostatkov,  na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi za podmienky, že zhotoviteľ poskytol objednávateľovi bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe vo výške 5% z celkovej ceny diela. Banková záruka podľa predchádzajúcej vety musí byť vystavená na prvú výzvu a bez námietok, platná do konca záručnej doby diela.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu uvedeného v bode 5.6 tohto článku.

  - Splatnosť faktúr je 60 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa.

  - V prípade, že faktúra nebude obsahovať  všetky náležitosti podľa § 71 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, alebo nebude k nej priložený súpis prác v zmysle bodu 5.3. tohto článku, je objednávateľ povinný vrátiť ju zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom  prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmenenej, doplnenej alebo opravenej faktúry objednávateľovi.

  - Jednotlivé faktúry  vyhotoví  zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch, ktoré  budú obsahovať minimálne: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa,  sídlo, IČO, DIČ, číslo tejto zmluvy o dielo,  číslo zmluvy o poskytnutí dotácie, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, faktúrovanú sumu bez DPH, DPH a celkovú sumu s DPH, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Článok 6.

Možnosť odmietnuť prebratie diela

  - Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 7.

Vyššia moc

    - Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.

  - Pokiaľ sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným v dôsledku vzniku vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a dobe plnenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokiaľ  nedôjde k dohode, má

strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy v tomto prípade nastáva dňom doručenia oznámenia.

Článok 8.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

8.1.	Záručná doba na stavebné práce: je 60 mesiacov.

8.2.	Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela objednávateľom na základe písomného odovzávacieho – preberacieho protokolu podľa čl. 10 tejto zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady a na základe uplatnenia písomnej reklamácie zo strany objednávateľa je odstrániť na svoje náklady do 10 kalendárnych dní, ak si zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inú lehotu.

8.3.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.4.	Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v dobe prevzatia diela zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že zodpovedá technickým predpisom a platným normám a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.

8.5.	Prípadné pochybnosti budú riešené po spoločnej prehliadke diela. V prípade nezhodných stanovísk účastníci zmluvy požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Týmto stanoviskom sú účastníci viazaní, náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.

Článok 9.

Podmienky vykonania prác

9.1 . 	Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie  bezpečnosti na mieste plnenia a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržovať všetky súvisiace predpisy               o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy    o ochrane životného prostredia.

9.2 	Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.

9.3 	Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný zmluvným stranám a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.

9.4 	Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác ani žiadne odchýlky od kvality a výrobného resp. typového označenia materiálov, ponúknutých v ponuke bez súhlasu stavebného dozoru.

9.5	V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.

9.6 	Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín formou písomného dodatku k tejto zmluve. Tento postup nemôže mať vplyv na cenu diela.

9.7 	Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Najneskôr do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho  do pôvodného stavu.

9.8.	Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje a zariadenia,

9.9.	O nástroje a materiály sa musí  postarať aj o ich stráženie a udržiavanie.

9.10.	Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.

9.11.	Zhotoviteľ  je  povinný  organizovať  práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil objednávateľovi prekážky pri práci.

9.12.	Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly oprávnenými osobami, ktoré určí objednávateľ, napr. poskytovateľ dotácie, úveru, resp. orgány dohľadu, štátnej kontroly a ekvivalent.

  - Stavebný dozor si zabezpečí objednávateľ.

Článok 10.

Preberanie prác

10.1 	Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí    umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela.O prevzatí jednotlivých častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku.

10.2 	Preberanie čiastkových prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-   kvalitatívnych podmienok.

10.3	Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.

10.4 	O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý  bude podpísaný osobami oprávnenými konať za zmluvné strany vo veciach technických.

Článok 11.

Ukončenie zmluvy

  - Zmluvu možno ukončiť:

- písomnou výpoveďou objednávateľa bez udania dôvodu s 2 týždňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi,

- písomnou dohodou zmluvných strán,

- písomným odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve, odstúpenie je účinné dňom doručenia zhotoviteľovi.

  - Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.

  - Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy  v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, alebo z dôvodu vyššej moci. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.

  - V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa ( napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca vplyv na plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

  - V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.1 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 3 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 4 tejto zmluvy.

Článok 12.

Zmluvné pokuty

  - Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 v termíne podľa bodu 3.1., môže si objednávateľ nárokovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1,0 % ceny diela za každý deň omeškania.

  - Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa osobitného písomného dojednania, môže si objednávateľ nárokovať  zaplatenie  zmluvnej pokuty vo výške 200,-€ za každú závadu a každý deň omeškania.

Článok 13.

Odstúpenie od zmluy

  - Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:

- keď zhotoviteľ do 5 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,

- z dôvodu omeškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia stavby,

- z dôvodu nedodržania kvality prác a materiálov,

- vo všetkých prípadoch, keď zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky

  - Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd s výnimkou úhrady materiálov, ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou.

  - V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, trvajúcich  dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.

Článok 14

Ostatné ustanovenia

  - Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách (kontrolných dňoch stavby), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.

  - Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred uzavretím zmluvy o všetkých okolnostiach súvisiacich s realizáciou výstavby, kompletnosťou rozpočtu, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov , predpisov platných v lokalite výstavby a pod.

  - Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.    Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 2. Tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že má na vlastné náklady uzatvorené poistenie stavebných rizík a činnosti stavebného dodávateľa (stavebno-montážne poistenie) po dobu výstavby diela ako aj poistenie majetku – diela proti živelným rizikám a požiaru na obdobie výstavby diela a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na dobu výstavby diela. V prípade porušenia ktorejkoľvek z týchto povinností, čo aj len jednej z nich, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas zhotovovania diela až do jeho odovzdania požiadať zhotoviteľa o predloženie poistnej zmluvy a dokladu o úhrade poistného.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou alebo iným poškodením jeho majetku na stavenisku znáša v plnej výške.

  - Zhotoviteľ zaručuje a uisťuje, že je držiteľom všetkých verejnoprávnych a iných povolení nevyhnutných na realizáciu tejto zmluvy, najmä všetkých príslušných živnostenských oprávnení a autorizácií. Zhotoviteľ je na požiadanie povinný umožniť objednávateľovi nahliadnuť do týchto povolení.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty ,,adresát neznámy“ alebo ,,adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

  - Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi údaje o už vybranom subdodávateľovi a taktiež o každom novom subdodávateľovi pred uzavretím subdodávateľskej zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi zistiť, či má požadované kapacity na zabezpečenie realizácie subdodávateľských aktivít. Tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa preukázať, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  - . Objednávateľ zaväzuje zhotoviteľa, aby mu oznamoval každú zmenu týkajúcu sa subdodávateľov počas plnenia zmluvy. Tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa preukázať, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 15.

Záverečné ustanovenia

  - Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia zmluvy.

  - Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami  podpísanými oboma zmluvnými stranami.

  - Chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúknutej ceny.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými  objednávateľom v tejto zmluve.

  - Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení obojstranne podpísanej zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že umožní výkon kontroly oprávneným kontrolným zamestnancom, prístup ku všetkým originálom obchodných dokumentov ako i vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu, ktorý je predmetom tejto zmluvy,   počas trvania realizácie schváleného projektu a počas 5-tich rokov po skončení realizácie projektu (po vyplatení poslednej platby).

  - Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

a) Poskytovateľ pomoci a poskytovateľom poverené osoby

b) Poverení zamestnanci  Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly.

c) Zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

  - Osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm.  a/ až c/ v súlade s príslušnými predpismi.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, so zmluvou sa oboznámili, porozumeli jej obsahu, s jej obsahom súhlasia a dobrovoľne ju svojimi podpismy potvrdzujú.

  - Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :

Príloha č. 1 – Rozpočet

Príloha č. 2 – Čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu

  - Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača (zhotoviteľa).

Objednávateľ								Zhotoviteľ

Vo Varhaňovciach, dňa ...........................                           	V Prešove, dňa ...........................

Zoznam príloh k zmluve o dielo:

Príloha č. 1  Výkaz výmer

Príloha č. 2  Čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo

Cenová špecifikácia

Výkaz výmer

| VÝKAZ VÝMER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Multifunkčný obecný dom Varhaňovce |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časť: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  | D |  | 1 | Zemné práce |  |  |  |  |
| 1 | K | 221 | 113107113 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 102,000 |  |  |
| 2 | K | 001 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 11,647 |  |  |
| 3 | K | 001 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 3,672 |  |  |
| 4 | K | 001 | 132301101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 | m3 | 16,558 |  |  |
| 5 | K | 001 | 161101101 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I a IV | m3 | 6,743 |  |  |
| 6 | K | 001 | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 31,877 |  |  |
| 7 | K | 001 | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 6,743 |  |  |
| 8 | K | 001 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 6,000 |  |  |
| 9 | K | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 31,877 |  |  |
| 10 | K | 001 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 8,567 |  |  |
|  | D |  | 2 | Zakladanie |  |  |  |  |
| 11 | K | 001 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 24,231 |  |  |
| 12 | K | 011 | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 15,400 |  |  |
| 13 | K | 011 | 274313521 | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 | m3 | 16,501 |  |  |
| 14 | K | 011 | 274351217 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 63,602 |  |  |
| 15 | K | 011 | 274351218 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 63,602 |  |  |
| 16 | K | 011 | 275313521 | Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15 | m3 | 0,432 |  |  |
| 17 | K | 011 | 275351217 | Debnenie základových pätiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 3,600 |  |  |
| 18 | K | 011 | 275351218 | Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné | m2 | 3,600 |  |  |
|  | D |  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  |  |
| 19 | K | 014 | 310238211 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | m3 | 0,306 |  |  |
| 20 | K | 011 | 311273502 | Murivo nosné z tvárnic potobetonových hr.300 P4-500 | m3 | 2,000 |  |  |
| 21 | K | 011 | 311273504 | Murivo nosné z tvárnic porobetonových hr.375 P4-500 | m3 | 57,500 |  |  |
| 22 | K | 011 | 317162100 | preklad prefabrikovaný d+m | bm | 72,900 |  |  |
| 23 | K | 014 | 319201311 | Vyrovnanie nerovného povrchu omietok | m2 | 106,500 |  |  |
| 24 | K | 011 | 330311731 | Betón stĺpov a pilierov oblých prostý tr.C 16/20 | m3 | 0,300 |  |  |
| 25 | K | 011 | 331361821 | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 | t | 0,050 |  |  |
| 26 | K | 011 | 332351101 | Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce | m2 | 3,000 |  |  |
| 27 | K | 011 | 332351102 | Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce | m2 | 3,000 |  |  |
| 28 | K | 011 | 342272102 | Priečky z tvárnic porobetonových hr.100 mm | m2 | 31,668 |  |  |
| 29 | K | 011 | 342272104 | Priečky z tvárnic poroberonových hr.150,mm | m2 | 95,050 |  |  |
|  | D |  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  |  |
| 30 | K | 011 | 411321313 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20 | m3 | 19,400 |  |  |
| 31 | K | 011 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 123,460 |  |  |
| 32 | K | 011 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 123,460 |  |  |
| 33 | K | 011 | 411354173 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie | m2 | 123,460 |  |  |
| 34 | K | 011 | 411354174 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie | m2 | 123,460 |  |  |
| 35 | K | 011 | 411362021 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI | t | 0,855 |  |  |
| 36 | K | 011 | 417321313 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 | m3 | 17,100 |  |  |
| 37 | K | 011 | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 79,200 |  |  |
| 38 | K | 011 | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 79,200 |  |  |
| 39 | K | 011 | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 1,027 |  |  |
| 40 | K | 011 | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 2,500 |  |  |
| 41 | K | 011 | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 | t | 0,222 |  |  |
| 42 | K | 011 | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 8,520 |  |  |
| 43 | K | 011 | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 8,520 |  |  |
| 44 | K | 011 | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 13,948 |  |  |
| 45 | K | 011 | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 13,948 |  |  |
| 46 | K | 221 | 451317777 | Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10 | m2 | 36,000 |  |  |
|  | D |  | 5 | Komunikácie |  |  |  |  |
| 47 | K | 221 | 564231111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm | m2 | 36,000 |  |  |
|  | D |  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  |  |
| 48 | K | 011 | 6114611350 | Vnútorná omietka stropov s omietkových zmesí vápennocementová | m2 | 112,000 |  |  |
| 49 | K | 014 | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď. | m | 72,295 |  |  |
| 50 | K | 014 | 612421421 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých | m2 | 292,218 |  |  |
| 51 | K | 014 | 612425921 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká | m2 | 21,688 |  |  |
| 52 | K | 011 | 612465112 | Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vnút.stien, | m2 | 449,576 |  |  |
| 53 | K | 011 | 612473181 | Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká | m2 | 449,576 |  |  |
| 54 | K | 011 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 449,576 |  |  |
| 55 | K | 014 | 622423321 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 30 % opravovanej plochy | m2 | 0,000 |  |  |
| 56 | K | 011 | 622464220 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová | m2 | 0,000 |  |  |
| 57 | K | 011 | 622465114 | Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, strednozrnná | m2 | 0,000 |  |  |
| 58 | K | 011 | 622466112 | Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vonk.stien | m2 | 0,000 |  |  |
| 59 | K | 011 | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 0,000 |  |  |
| 60 | K | 011 | 625250148 | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS hr 60 mm | m2 | 0,000 |  |  |
| 61 | K | 011 | 625991100 | Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 100 mm bez omietky | m2 | 2,500 |  |  |
| 62 | K | 011 | 631315611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 7,399 |  |  |
| 63 | K | 011 | 631319175 | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm | m3 | 7,399 |  |  |
| 64 | K | 011 | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 15,000 |  |  |
| 65 | K | 011 | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 15,000 |  |  |
| 66 | K | 011 | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 1,442 |  |  |
| 67 | K | 011 | 632451055 | Poter pieskovocementový hr. do 50 mm | m2 | 286,548 |  |  |
| 68 | K | 011 | 632477150 | Samonivelačný poter | m2 | 115,750 |  |  |
| 69 | K | 011 | 642942111 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 | ks | 20,000 |  |  |
| 70 | M | MAT | 5533198101 | Zárubeň oceľová CgU 60x197 | ks | 10,000 |  |  |
| 71 | M | MAT | 5533198301 | Zárubeň oceľová CgU 70x197 cm | ks | 3,000 |  |  |
| 72 | M | MAT | 5533198401 | Zárubeň oceľová CgU 80x197 | ks | 5,000 |  |  |
| 73 | M | MAT | 5533198702 | Zárubeň oceľová CgU 90x197 | ks | 2,000 |  |  |
|  | D |  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  |  |
| 74 | K | 011 | 931961113 | Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm | m2 | 2,150 |  |  |
| 75 | K | 003 | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 301,040 |  |  |
| 76 | K | 003 | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 301,040 |  |  |
| 77 | K | 003 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2 | 301,040 |  |  |
| 78 | K | 003 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 146,730 |  |  |
| 79 | K | 011 | 952901411 | Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky | m2 | 231,660 |  |  |
| 80 | K | 013 | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 0,000 |  |  |
| 81 | K | 013 | 962042321 | Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t | m3 | 0,000 |  |  |
| 82 | K | 013 | 963042819 | Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t | m | 0,000 |  |  |
| 83 | K | 013 | 965042141 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón t hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 0,000 |  |  |
| 84 | K | 013 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 0,000 |  |  |
| 85 | K | 013 | 967031132 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t | m2 | 7,050 |  |  |
| 86 | K | 013 | 968061113 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla | ks | 10,000 |  |  |
| 87 | K | 013 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 | ks | 8,000 |  |  |
| 88 | K | 013 | 968061138 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. krídla vrát do 4 m2 | ks | 2,000 |  |  |
| 89 | K | 013 | 968062355 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, -0,06300t | m2 | 13,350 |  |  |
| 90 | K | 013 | 968063455 | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t | m2 | 9,456 |  |  |
| 91 | K | 013 | 968063558 | Vybúranie kovových vrát, -0,05400t | m2 | 4,925 |  |  |
| 92 | K | 013 | 978011141 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | m2 | 0,000 |  |  |
| 93 | K | 013 | 978015231 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t | m2 | 0,000 |  |  |
| 94 | K | 013 | 978021141 | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t | m2 | 0,000 |  |  |
| 95 | K | 013 | 978HZS01 | ostatné -nepredvídané práce | hod | 0,000 |  |  |
| 96 | K | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 146,514 |  |  |
| 97 | K | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 146,514 |  |  |
| 98 | K | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0,000 |  |  |
| 99 | K | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 0,000 |  |  |
| 100 | K | 013 | 9790894DC | likvidácia nepbezpeč.odpadu AZC strešmejkrytniy vr.poplatku | m2 | 0,000 |  |  |
| 101 | K | 013 | 979089613 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií | t | 0,000 |  |  |
|  | D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  |  |
| 102 | K | 011 | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m | t | 337,488 |  |  |
|  | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  | D |  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  |  |
| 103 | K | 711 | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 45,810 |  |  |
| 104 | M | MAT | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0,013 |  |  |
| 105 | K | 711 | 711131101 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho | m2 | 13,150 |  |  |
| 106 | M | MAT | 6281117000 | Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 330/SH | m2 | 15,123 |  |  |
| 107 | K | 711 | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 45,810 |  |  |
| 108 | M | MAT | 6283228800 | Pás ťažký asfaltový Elastobit ST 40 | m2 | 52,680 |  |  |
| 109 | K | 711 | 711462104 | Zhotovenie izolácie proti vode foliou zvisle | m2 | 11,850 |  |  |
| 110 | M | MAT | 28330002701 | profilovaná nopová folia | m2 | 14,220 |  |  |
| 111 | K | 711 | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 5,890 |  |  |
|  | D |  | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  |  |
| 112 | K | 713 | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím | m2 | 293,760 |  |  |
| 113 | M | MAT | 6314150261 | tepelná izol. hrúbky 80 mm, z minerálnej vlny | m2 | 154,224 |  |  |
| 114 | M | MAT | 6314150291 | tep.izolácia hr.140 mm z min.vlny | m2 | 154,224 |  |  |
| 115 | K | 713 | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová | m2 | 202,847 |  |  |
| 116 | M | MAT | 28376422034 | Polystyréne expandovaný podlahový EPS hr.4cm | m2 | 212,980 |  |  |
| 117 | K | 713 | 713131141 | Montáž tepelnej izolácie doskami stien, | m2 | 11,850 |  |  |
| 118 | M | MAT | 2837642186 | izolácie polystyrén XPS 80 mm | m2 | 12,440 |  |  |
| 119 | K | 713 | 713191119 | Izolácie tepelné, doplnky, podláh, pprekrytím PVC foliou | m2 | 202,847 |  |  |
| 120 | K | 713 | 713191125 | Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom paronepriepustná folia | m2 | 269,820 |  |  |
| 121 | K | 713 | 713191126 | Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím folia | m2 | 146,880 |  |  |
| 122 | K | 713 | 713191410 | Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím Pe folia AL | m2 | 146,880 |  |  |
| 123 | K | 713 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 78,151 |  |  |
|  | D |  | 762 | Konštrukcie tesárske |  |  |  |  |
| 124 | K | 762 | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 | m | 724,800 |  |  |
| 125 | K | 762 | 762342200 | Montáž latovania | m2 | 269,820 |  |  |
| 126 | K | 762 | 762342204 | Montáž kontralatí | m2 | 269,820 |  |  |
| 127 | K | 762 | 762352812 | Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneného reziva plochy 288 - 450cm2, -0.02200t | m2 | 220,000 |  |  |
| 128 | K | 762 | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 13,361 |  |  |
| 129 | M | MAT | 6051116Dc | dodávka reziva | m3 | 14,698 |  |  |
| 130 | K | 762 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 79,211 |  |  |
|  | D |  | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  |  |
| 131 | K | 763 | 763138316 | Podhľad sadrokartonový protip xhr.15mm vr.roštu d+m | m2 | 146,880 |  |  |
| 132 | K | 763 | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 46,267 |  |  |
|  | D |  | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  |  |
| 133 | K | 764 | 764172069 | zaveterná lišta zakladná s prekrytím čelovej dosky | m | 65,000 |  |  |
| 134 | K | 764 | 7641721130 | prechodová manžeta | ks | 1,000 |  |  |
| 135 | K | 764 | 76417DC01 | Krytina strešná z plechu povr.upravovaného vr.kot.spoj.prvkov a doplnkov D+M | m2 | 269,820 |  |  |
| 136 | K | 764 | 764352301 | Žľaby pododkvapové polkruh z plechu povrch uprav.vr.hakov,čiel rš.330 | m | 47,000 |  |  |
| 137 | K | 764 | 764352810 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | m | 50,000 |  |  |
| 138 | K | 764 | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 21,000 |  |  |
| 139 | K | 764 | 764721120 | Oplechovanie okap plech povrch.uprav | m | 47,000 |  |  |
| 140 | K | 764 | 764751114 | Odpadné rúry z plechu povrch.uprav.vr.objimok a kolien | m | 16,500 |  |  |
| 141 | K | 764 | 764761230 | kotlik konicky D 125 | ks | 6,000 |  |  |
| 142 | K | 764 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 85,909 |  |  |
|  | D |  | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé |  |  |  |  |
| 143 | K | 765 | 765321810 | Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny na debnenie s lepenkou, -0,01400t | m2 | 220,000 |  |  |
|  | D |  | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  |  |
| 144 | K | 766 | 766421222 | Montáž obloženia drev podhľadov rovných | m2 | 54,196 |  |  |
| 145 | K | 766 | 766427112 | Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt | m | 54,196 |  |  |
| 146 | M | MAT | 6119172104 | Obloženie drevené | m2 | 59,615 |  |  |
| 147 | M | MAT | 6119172102 | podkladný rošt -dodávka | m2 | 59,615 |  |  |
| 148 | K | 766 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 20,000 |  |  |
| 149 | M | MAT | 6116011101 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm | ks | 10,000 |  |  |
| 150 | M | MAT | 6116014101 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm | ks | 3,000 |  |  |
| 151 | M | MAT | 6116017101 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm | ks | 5,000 |  |  |
| 152 | M | MAT | 6116020101 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm | ks | 2,000 |  |  |
| 153 | K | 766 | 766670999 | Montáž okna strešného 55x78 cm | ks | 1,000 |  |  |
| 154 | M | MAT | 6113900101 | Strešné okno drevené kyvné roz.550x780mm vr.doplnkov | ks | 1,000 |  |  |
| 155 | K | 766 | 766671002 | Montáž okna strešného výkyvného , veľkosť okna 78x118 cm | ks | 8,000 |  |  |
| 156 | M | MAT | 6113900401 | Strešné okno VELUX rozm., 78x118cm vr.doplnkov | ks | 8,000 |  |  |
| 157 | M | MAT | 611OP003 | Plastové okno roz.500x500 mm vr.vnut a vonk.parapetu a osadenia | ks | 9,000 |  |  |
| 158 | M | MAT | 611OP006 | Plastové okno roz.1500x500 mm vr.vnut a vonk.parapetu a osadenia | ks | 2,000 |  |  |
| 159 | M | MAT | 611OP008 | Plastové okno roz.900x800 mm vr.vnut a vonk.parapetu a osadenia | ks | 1,000 |  |  |
| 160 | M | MAT | 611OP009 | Plastové okno roz.1500x1200 mm vr.vnut a vonk.parapetu a osadenia | ks | 2,000 |  |  |
| 161 | M | MAT | 611OP011 | Plastová stena s dvrami celk roz.1500x2250mm s osadením | ks | 2,000 |  |  |
| 162 | M | MAT | 611OP012 | Plastová stena s dverami celk roz.1200x2020mm s osadením | ks | 1,000 |  |  |
| 163 | M | MAT | 611OP013 | Plastová stena s dverami celk roz.2000x2020mm s osadením | ks | 1,000 |  |  |
| 164 | M | MAT | 611OP014 | Plastová stena s dverami celk roz.3685x2250-2850mm s osadením | ks | 1,000 |  |  |
| 165 | M | MAT | 611OP015 | Plastové vchod dvere roz.900x2020 s osadením | ks | 2,000 |  |  |
| 166 | M | MAT | 611OP017 | Plastová stena celk roz roz.1750x2000 s osadením | ks | 1,000 |  |  |
| 167 | K | 766 | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových | ks | 20,000 |  |  |
| 168 | M | MAT | 6118712101 | Prah dĺžky 62 | ks | 10,000 |  |  |
| 169 | M | MAT | 6118714101 | Prah dĺžky 72 | ks | 3,000 |  |  |
| 170 | M | MAT | 6118716101 | Prah dubový dĺžky 82 | ks | 5,000 |  |  |
| 171 | M | MAT | 6118718101 | Prah dĺžky 92 | ks | 2,000 |  |  |
| 172 | K | 766 | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 168,371 |  |  |
|  | D |  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  |  |
| 173 | K | 767 | 767631322 | Montáž okna plastového roz.1500x1200mm | ks | 1,000 |  |  |
| 174 | K | 767 | 767631336 | Montáž okna plastového roz.1750x1150 | ks | 1,000 |  |  |
| 175 | K | 767 | 767646510 | Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových | ks | 1,000 |  |  |
| 176 | M | MAT | 5534125801 | dvere protipožiarne EW 45/D1 C 80 x197cm vr.zarubne | ks | 1,000 |  |  |
| 177 | M | MAT | 553z0001 | schod.zabradlie vonkajšie vr.povrchovej úpravy a osadenia | m | 4,100 |  |  |
| 178 | M | MAT | 553z00012 | schod.zabradlie vonkajšie francuzke balkony vr.povrchovej úpravy a osadenia | m | 4,000 |  |  |
| 179 | M | MAT | 553z00013 | schod.zabradlie vnutorné vr.povrchovej úpravy a osadenia | m | 10,200 |  |  |
| 180 | K | 767 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 28,961 |  |  |
|  | D |  | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  |  |
| 181 | K | 771 | 771575209 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu | m2 | 122,286 |  |  |
| 182 | K | 771 | 771995102 | priplatok za škar.hmotu | m2 | 122,286 |  |  |
| 183 | M | MAT | 597d00004 | Dlaždice keramické protišmyk | m2 | 128,402 |  |  |
| 184 | K | 771 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 38,673 |  |  |
|  | D |  | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  |  |
| 185 | K | 775 | 775521800 | Demontáž podláh drevených vrátane líšt -0,01500t | m2 | 0,000 |  |  |
| 186 | K | 775 | 775551309 | Zhotovenie drevenej plavajúcej podlahyhr.10mm vr lišt,podložky d+m | m2 | 0,000 |  |  |
| 187 | K | 775 | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,000 |  |  |
|  | D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  |
| 188 | K | 775 | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC | m | 22,800 |  |  |
| 189 | K | 775 | 776411000 | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových | m | 31,300 |  |  |
| 190 | M | MAT | 2841291600 | soklik PVC | m | 32,860 |  |  |
| 191 | K | 775 | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 25,400 |  |  |
| 192 | K | 775 | 776521100 | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC | m2 | 34,760 |  |  |
| 193 | M | MAT | 2841291501 | Podlahovina z PVC | m2 | 36,490 |  |  |
| 194 | K | 775 | 998776201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % | 5,584 |  |  |
|  | D |  | 781 | Dokončovacie práce a obklady |  |  |  |  |
| 195 | K | 771 | 781415010 | Montáž obkladov vnútor. kladených do tmelu | m2 | 0,000 |  |  |
| 196 | K | 771 | 7814159901 | príplatok za šp.hmotu | m2 | 180,918 |  |  |
| 197 | M | MAT | 597O0001 | keramický obklad | m2 | 0,000 |  |  |
| 198 | K | 771 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,000 |  |  |
|  | D |  | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  |  |
| 199 | K | 783 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 29,156 |  |  |
| 200 | K | 783 | 783626000 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením | m2 | 54,146 |  |  |
| 201 | K | 783 | 783626200 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 54,146 |  |  |
| 202 | K | 783 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 626,400 |  |  |
| 204 | K | 783 | 783785100 | Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarny | m2 | 229,000 |  |  |
| 205 | K | 783 | 783894613 | Náter f sadrokartón. stropov 2x | m2 | 146,880 |  |  |
|  | D |  | 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  |  |
| 206 | K | 784 | 784413301 | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m | m2 | 0,000 |  |  |
| 207 | K | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m | m2 | 0,000 |  |  |
| 208 | K | 784 | 784481010 | Stierka v miestnostiach | m2 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | spolu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZTI |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ELI |  |  |  |  |
|  |  |  |  | celkom bez DPH |  |  |  |  |

| Výkaz výmer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Multifunkčný obecný dom , Varhaňovce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: SO 01 – Vlastný objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diel : Zdravotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód cenníka | Kód položky | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Nevyhnutné náklady | Obecné zdroje | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|  |  | Práce HSV |  |  |  |  |  |  |  | 7,86 |
|  |  | Práce PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Zemné práce |  |  |  |  |  |  |  | 0,293 |
| 001 | 115101201 | Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l | hod | 8,00 |  |  |  |  | 0,00136 | 0,011 |
| 001 | 115101301 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min. | deň | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m3 | m3 | 13,80 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 132201209 | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 13,80 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 10,00 |  |  |  |  | 0,02820 | 0,282 |
| 001 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | M3 | 13,80 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 162701101 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m | m3 | 5,98 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 5,98 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 5,98 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 7,82 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 5,50 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 175101209 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 5,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  |  |  |  |  | 7,563 |
| 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 4,00 |  |  |  |  | 1,89077 | 7,563 |
|  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 10,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |
| 721 | 721110906 | Opravy potrubia kameninového, vsadenie odbočky DN125 | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721110907 | Opravy potrubia kameninového , vsadenie odbočky DN150 | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721140905 | Opravy potrubia liatinového, vsadenie odbočky DN100 | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721140915 | Opravy potrubia liatinového, prepojenie DN100 | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721171107 | Potrubie z novodurových rúr TPD -5-177-67 odpadové hrdlové D75x1,8 | m | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721171109 | Potrubie z novodurových rúr TPD -5-177-67 odpadové hrdlové D110x2,2(28 m v zemi) | m | 51,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721173204 | Potrubie z novodurových rúr TPD -5-177-67 pripojovacie D40x1,8 | m | 7,50 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721173205 | Potrubie z novodurových rúr TPD -5-177-67 pripojovacie D50x1,8 | m | 6,50 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721173206 | Potrubie z novodurových rúr TPD -5-177-67 pripojovacie D63x1,8 | m | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721194107 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9 | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721210818 | Montáž uzáveru zápachového podlahového DN50, DN100 | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | katal. cena | Podl. vpusť DN50 - HL510 Npr - pachotesná | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Uzáver zápachový podlahový HL310 Pr – práčovňa | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721274103 | Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 1,00 |  |  |  |  | 0,00469 | 0,005 |
| KP | Katal.cena | Privzdušňovací ventil HL900N(ECO)DN50 | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Privzdušňovací ventil HL902 DN32 | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal. cena | Lievik HL21- odvod kondenzátu | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal. cena | Podomietková zápachová uzávierka pre AP HL405 | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal. cena | Lapač strešných splavenín DN100 | ks | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal. cena | Revízna šachta prof.420 mm s bet.poklopom | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 81,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | 721999910 | Ostatné práce na vnút. kanal. (ryhy, drážky, napojenia) | Hod | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KP | 722171312 | Potr. 3-vrstv. D20= DN15 | m | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | 722171313 | Potr. 3-vrstv. D26= DN20 | m | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | 722171314 | Potr. 3-vrstv. D32= DN25 | m | 54,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | 722182111 | Ochrana potrubia izolač.trubicami DN16 | m | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | 722182112 | Ochrana potrubia izolač.trubicami DN20 | m | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | 722182113 | Ochrana potrubia izolač.trubicami DN25 | m | 54,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15,20 | ks | 23,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722221135 | Armat.vodov.s 1závitom-výtok. KE3T DN15 | ks | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722223113 | Kohút odvzdušňovací- DN10 | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722251112 | Gumená hadica DN20 | m | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722230101 | Armat.vodov.s 2závitmi G-15 | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722230102 | Armat.vodov.s 2závitmi G-20 | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722230103 | Armat.vodov.s 2závitmi G-25 | ks | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722231061 | Spätný ventil VE3030 DN15 | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722231063 | Spätný ventil VE3030 DN25 | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722231165 | Ventil poistný pružinový ON 137030 DN25 | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Filter závitový DN15 | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Filter závitový DN25 | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal. cena | Cirk. čerpadlo DN15 + spínacie hodiny | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722290226 | Tlaková skúška potrubia | m | 125,000 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 722290234 | Preplach a dezinfekcia potrubia | m | 125,000 |  |  |  |  |  |  |
| KP | 722999904 | Ostatné práce na vnút. vodovode (ryhy, drážky, napojenia) | Hod | 24,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |
| 721 | 725 | Demontáž + spätná montáž WC | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 725119205 | Montáž záchodovej misy kombi | ks | 4,00 |  |  |  |  | 0,00198 | 0,008 |
| 721 | 725129201 | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže | ks | 1,00 |  |  |  |  | 0,00374 | 0,004 |
| 721 | 725219201 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly | ks | 3,00 |  |  |  |  | 0,00226 | 0,007 |
| 721 | 725332320 | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová | ks | 1,00 |  |  |  |  | 0,00079 | 0,001 |
| 721 | 725240811 | Montáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 725319201 | Montáž drezu jednodielneho + sifónu(montáž+dodávka) | ks | 1,00 |  |  |  |  | 0,00024 | 0,000 |
| 721 | 725829600 | Montáž batérií umývadlových , DJ , do jedného otvoru, pákových | ks | 4,00 |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000 |
| 721 | 725829701 | Montáž nástennej batérie pákovej V | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 725849205 | Montáž batérie sprchovej nástennej | ks | 3,00 |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000 |
|  | Dodávka | Špecifikácia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Umývadlo | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Umývatko | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Výlevka, vrátane mriežky | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | WC kombi, stojaca misa | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Pisoár s tlakovým oplachovým ventilom | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Sprchový kút 90x90 | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Sprchová misa 90x90 | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Doska na sedenie s poklopom | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Batéria stojanč.páková pre umývadlo,DJ | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Sprchová páková batéria so sprchou | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| KP | Katal.cena | Nástenná batéria páková, Výlevka | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |

| Stavba: | Multifunkčný obecný dom Varhaňovce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: | Plynofikacia objektu |  | JKSO: |  |  |
| Časť: |  |  |  | Dátum: | 03.2012 |  |
| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  |  |  | Zemné práce |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Výkop nezapaženej zeminy v hornine 3.do 100m3 | m3 | 1,000 |  |  |
| 2 |  |  | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 1,000 |  |  |
| 3 |  |  | Výkop ryhy do šírky 600m v horn.3 do 100m3 | m3 | 2,000 |  |  |
| 4 |  |  | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 2,000 |  |  |
| 5 |  |  | Zásyp sypaninou so zhutnenim jám,šachiet, rýh, zarezov alebo okolo objektov do 100m3 | m3 | 2,500 |  |  |
| 6 |  |  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaninou | m3 | 0,500 |  |  |
| 7 |  |  | Piesok technický triedený 0/4 | t | 0,100 |  |  |
|  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdravotechnika - plynovod |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Montáž armatúry závitovej s dvoma zavitmi, gulový kohut priamy DN25 | ks | 1,000 |  |  |
| 9 |  |  | Kohút guľový pre vykurovacie plyny IVR-100 ; DN25 | kus | 1,000 |  |  |
| 10 |  |  | Demontáž potrubia z oceľových rúrok do DN25 | m | 10,000 |  |  |
|  |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  |
|  |  |  | Montáže potrubia |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Montáž potrubia z oceľových rur zváraných DN25-akosť 11 353.1 | m | 48,000 |  |  |
| 9 |  |  | Montáž chraničky DN50, L=400mm | ks | 1,000 |  |  |
| 9 |  |  | Trubka oceľová DN25,mat 11 353.1 asfaltovaná | m | 5,000 |  |  |
| 9 |  |  | Trubka oceľová DN25,mat 11 353.1 | m | 43,000 |  |  |
| 9 |  |  | Trubka oceľová DN50,mat 11 353.1 | m | 0,400 |  |  |
| 9 |  |  | Montáž obluk 90° DN25, mat 11 353.1 | ks | 12,000 |  |  |
| 9 |  |  | Montáž asfaltojutovej izolacie potrubí do DN25 | m | 5,000 |  |  |
| 51 |  |  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 25 | m | 48,000 |  |  |
| 36 |  |  | Pancierová tlaková hadica pre vykurovacie plyny so závitovími koncovkami DN25 ; L=500 mm | kus | 1,000 |  |  |
| 47 |  |  | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 25 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom + 2x vrchný nater žltej farby | m | 43,000 |  |  |
| 10 |  |  | Fólia výstražna žltá | m | 5,000 |  |  |
|  |  | OST | Ostatné |  |  |  |  |
|  |  |  | Ostatné |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Revízie - východzia | sub | 1,000 |  |  |

|  |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Číslo a názov prevádzkového súboru : |
|  |  |  |  | Zákazka č.: |
|  |  |  |  | Stavba: MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM VARHAŇOVCE, okr Prešov |
|  |  |  |  |  | VYKUROVANIE |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Číslo miestnosti | Skrátený popis | Množstvo | M.j. | Jednotková cena | Náklady spolu v Sk | Hmotnosť (kg) |
|  |  |  |  |  |  |  | dodávka | montáž | jedn. | spolu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | Plynová kotolňa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.01 |  | Plynový kondenzačný kotol GB 112-43, 11,8-39,3kW | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | 1.02 |  | Zás TUV, Logalux SU200 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  | 1.03 |  | Expanzná nádoba 18litrov, PN6 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reg.Logamatic ERC+AM1.0 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Snímač vonkajšej teploty | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Netrakon NE1.1 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Náplň do NE, 10 kg | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koncentrický systém odvodu spalín/vduch/spaliny/ D80/125 | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vykurovacie telesá |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Panelové vykurovacie teleso KORAD-USS: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21K600/1200 | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21K600/1000 | 7 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21K600/800 | 3 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21K600/600 | 8 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21K600/400 | 4 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Príslušenstvo k vykurovacím telesám KORAD: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odvzdušňovacia zátka | 23 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Záslepka | 23 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Konzola LK101,H600 | 46 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Armatúry |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Spiatočkový ventil Herz RL-5 priamy | 46 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Priamy ventil Herz TS 90-E | 23 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Termostatická hlavica Herz Hercules | 23 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | 4 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vypúšťací ventil DN 10 | 11 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vypúšťací ventil DN 15 | 6 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Guľový kohút GK25 | 2 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Filter DN25 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hadica pancierová DN25-500 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trojcestný prepinaci ventil DN25 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozvodné potrubia oceľ 11 353.0, tvarovky 20% /cena vrátane montáže/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN15 | 36 | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN15 | 142 | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN20 | 45 | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN25 | 85 | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tepelné izolácie Tubolit 19mm, povrchova uprava AL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN25 | 25 | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ostatný pomocný material | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nátery potrubí do DN25 1xnáter syntetický základny , 2x náter syntetický vrchný | 318 | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tlaková skúška, skúšky tesnosti, preplach potrubia | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Spustenie a uvedenie zariadenia do prevádzky, zaregulovanie systému | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Montážny, kotviaci, spojovací a tesniaci materiál | 1 | kpl |  |  |  |  |  |

| Investor | : Obec Varhaňovce |  |  |  |  |  | Príloha č. | : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237 |  |  | Strana | : 1 |
|  |  | Rekapitulácia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez |  | Cena s |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH | DPH | DPH |  |  |  |  |
|  |  | Elektroinštalácia - Montáž | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Elektroinštalácia - Nosný materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Rozvádzač HR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Rozvádzač PR 2.N.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Rozvídzač PR 1.P.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Bleskozvod - Montáž | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Bleskozvod - Nosný materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Zemné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Prešov 03/2012 |  |  |  |  | Vypracoval | : Ing. Buzgó |  |
| Investor | : Obec Varhaňovce |  |  |  |  |  | Príloha č. | : |
| Objekt | : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237 |  |  | Strana | : 2 |
| Por. | Č. položky | Skráteny popis | Merná | Množstvo | Cena v € | Hmotnosť v t |
| číslo | cenníka |  | jednotka |  | jednotková | dodávka | montáž | jednotková | spolu |
|  | 210 | Montáž - Vonkajšie osvetlenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 010043 | Rúrka FXP25, pevne uložená | m | 15 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 010044 | Dtto, ale FXP32 | m | 2 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 010301 | Krabica KP68 | ks | 56 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 010313 | Dtto, ale KO125 | ks | 1 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 010321 | Dtto, ale 1903 | ks | 32 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 810041 | Kábel CYKY-O 2x1.5mm2, pevne uložený | m | 70 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 810045 | Dtto, ale CYKY-O 3x1.5mm2 | m | 40 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Dtto, ale CYKY-J 3x1.5mm2 | m | 250 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 810046 | Dtto, ale CYKY-J 3x2.5mm2 | m | 200 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 810052 | Dtto, ale CYKY-J 5x6mm2 | m | 10 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 810053 | Dtto, ale CYKY-J 4x10mm2 | m | 35 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 950201 | Príplatok na zať. káblov do tvár. trás, váha káblu do 0,75kg | m | 17 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 100001 | Ukončenie vodičov do 2.5mm2 | ks | 81 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 100002 | Dtto, ale 6mm2 | ks | 20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 100003 | Dtto, ale 16mm2 | ks | 8 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 110041 | Spínač č.1, zapustený | ks | 22 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 110044 | Dtto, ale č.5 | ks | 2 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 110045 | Dtto, ale č.6 | ks | 8 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 111011 | Zásuvka 16A, 230V, zapust. | ks | 5 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 111012 | Dtto, ale dvojitá | ks | 19 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 190002 | Montáž rozvádzača | ks | 4 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 190121 | Montáž skrine pre "HUP" | ks | 1 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 220302 | Svorka SK | ks | 1 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 220022 | Drôt FeZn 10mm, v zemi | m | 15 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 220452 | Drôt CYA 6mm2 - zž | m | 5 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Dtto, ale 16mm2 | m | 5 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Dtto, ale 25mm2 | m | 20 |  |  | 0,00 |  |  |
| Investor | : Obec Varhaňovce |  |  |  |  |  | Príloha č. | : |
| Objekt | : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237 |  |  | Strana | : 3 |
| Por. | Č. položky | Skráteny popis | Merná | Množstvo | Cena v € | Hmotnosť v t |
| číslo | cenníka |  | jednotka |  | jednotková | dodávka | montáž | jednotková | spolu |
|  | p.c. | Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia | hod | 15 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | p.c. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | DPH | % | 20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Investor | : Obec Varhaňovce |  |  |  |  |  | Príloha č. | : |
| Objekt | : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237 |  |  | Strana | : 4 |
| Por. | Č. položky | Skráteny popis | Merná | Množstvo | Cena v € | Hmotnosť v t |
| číslo | cenníka |  | jednotka |  | jednotková | dodávka | montáž | jednotková | spolu |
|  |  | Nosný materiál |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p.c. | Rúrka FXP25 | m | 15 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Rúrla FXP32 | m | 2 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Krabica KP68 | ks | 56 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale KO125 | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale 1903 | ks | 32 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Kábel CYKY-O 2x1.5mm2 | m | 70 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale CYKY-O 3x1.5mm2 | m | 40 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale CYKY-J 3x1.5mm2 | m | 250 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale CYKY-J 3x2.5mm2 | m | 200 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale CYKY-J 5x6mm2 | m | 10 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale CYKY-J 4x10mm2 | m | 35 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Spínač č.1, zapustený | ks | 22 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale č.5 | ks | 2 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale č.6 | ks | 8 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Zásuvka 16A, 230V, zapustená | ks | 5 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale dvojitá | ks | 19 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Svorkovnica "OBO" | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Drôt FeZn 10mm | kg | 9,3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Svorka SK | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Rozv. RE 1.0 F403 25A VSE | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Ventilátor VENTS 100LDT (s čas. Spínačom 2-30min) | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Vodič CYA 6mm2 - zž | m | 5 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale 16mm2 | m | 5 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Dtto, ale 25mm2 | m | 20 |  | 0,00 |  |  |  |
| Investor | : Obec Varhaňovce |  |  |  |  |  | Príloha č. | : |
| Objekt | : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237 |  |  | Strana | : 5 |
| Por. | Č. položky | Skráteny popis | Merná | Množstvo | Cena v € | Hmotnosť v t |
| číslo | cenníka |  | jednotka |  | jednotková | dodávka | montáž | jednotková | spolu |
|  | p.c. | Sv. A - AMI MCP 80 BW-M IP20 4x18W | ks | 3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Sv. B - AMI MCL 90F1 BW-S IP20 4x18W | ks | 10 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Sv. C - AMI MCP 80 BW-M IP20 2x18W | ks | 6 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Sv. D - AMI MCL 90F1 BW-S IP20 2x18W | ks | 3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Sv. E - AMI LUMEN PLAST IP20 1x18W | ks | 5 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Sv. F - AMI OLINA IP54 1x18W | ks | 12 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Sv. G - AMI OLINA IP54 2x18W | ks | 6 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | DPH | % | 20 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Investor | : Obec Varhaňovce |  |  |  |  |  | Príloha č. | : |
| Objekt | : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237 |  |  | Strana | : 6 |
| Por. | Č. položky | Skráteny popis | Merná | Množstvo | Cena v € | Hmotnosť v t |
| číslo | cenníka |  | jednotka |  | jednotková | dodávka | montáž | jednotková | spolu |
|  |  | Rozvádzač "HR" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39366 | Modulový rozvádzač OEZ DZ43-3503, 105 modulov | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | zapustený, plné dvere, 646x860x165 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34341 | Hl. vypínač APN 32A/3 | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 33871 | Istič In 10 A, B, 1-pól | ks | 6 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 33873 | Istič In 16 A, B, 1-pól | ks | 12 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 33874 | Istič In 20 A, B, 1-pól | ks | 2 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 34041 | Istič In 16 A, C, 3-pól | ks | 4 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Zvodič prepätia SALTEK FLP B+C MAXI/3, 75kA (10/350)/3póly | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 35299 | Prúdový chránič In 25A, Idn 30mA, 4-pól | ks | 7 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Naviac práce | hod | 10 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Dodávka + montáž |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | DPH | % | 20 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | DPH | % | 20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  | 0,00 | -0,01 |  |  |
| Investor | : Obec Varhaňovce |  |  |  |  |  | Príloha č. | : |
| Objekt | : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237 |  |  | Strana | : 7 |
| Por. | Č. položky | Skráteny popis | Merná | Množstvo | Cena v € | Hmotnosť v t |
| číslo | cenníka |  | jednotka |  | jednotková | dodávka | montáž | jednotková | spolu |
|  |  | Rozvádzač "PR 2.N.P." |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40558 | Modulový rozvádzač OEZ RZG-2N40, 40 modulov | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | zapustený, plné dvere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34341 | Hl. vypínač APN 32A/3 | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 33871 | Istič In 10 A, B, 1-pól | ks | 3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 33873 | Istič In 16 A, B, 1-pól | ks | 9 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 35299 | Prúdový chránič In 25A, Idn 30mA, 4-pól | ks | 4 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Naviac práce | hod | 5 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Dodávka + montáž |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | DPH | % | 20 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | DPH | % | 20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  | 0,00 | -0,01 |  |  |
| Investor | : Obec Varhaňovce |  |  |  |  |  | Príloha č. | : |
| Objekt | : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237 |  |  | Strana | : 8 |
| Por. | Č. položky | Skráteny popis | Merná | Množstvo | Cena v € | Hmotnosť v t |
| číslo | cenníka |  | jednotka |  | jednotková | dodávka | montáž | jednotková | spolu |
|  |  | Rozvádzač "PR 1.P.P." |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40556 | Modulový rozvádzač OEZ RZG-1N18, 18 modulov | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | zapustený, plné dvere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34341 | Hl. vypínač APN 32A/3 | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 33871 | Istič In 10 A, B, 1-pól | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 33873 | Istič In 16 A, B, 1-pól | ks | 2 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 35299 | Prúdový chránič In 25A, Idn 30mA, 4-pól | ks | 1 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Naviac práce | hod | 2 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Dodávka + montáž |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | DPH | % | 20 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | DPH | % | 20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  | 0,00 | -0,01 |  |  |
| Investor | : Obec Varhaňovce |  |  |  |  |  | Príloha č. | : |
| Objekt | : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237 |  |  | Strana | : 9 |
| Por. | Č. položky | Skráteny popis | Merná | Množstvo | Cena v € | Hmotnosť v t |
| číslo | cenníka |  | jednotka |  | jednotková | dodávka | montáž | jednotková | spolu |
|  | 210 | Montáž - bleskozvod |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 010044 | Rúrka FXP32, pevne uložená | m | 10 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 010313 | Krabica KO125 | ks | 3 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 220022 | Drôt FeZn 10mm, v zemi | m | 21 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 220101 | Drôt AlMgSi 8mm + PV15 | m | 18 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | + PV22 | m | 52 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | +PV03 | m | 3 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 220111 | Dtto, ale bez podpier | m | 10 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 220301 | Svorka SS | ks | 36 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | SK | ks | 6 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 220302 | Svorka SJ02 | ks | 6 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | SO | ks | 7 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | SZ | ks | 3 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 220401 | Štítok k označeniu zvodov | ks | 3 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | p.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p.c. | Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia | hod | 10 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | PPV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | DPH | % | 20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Investor | : Obec Varhaňovce |  |  |  |  |  | Príloha č. | : |
| Objekt | : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237 |  |  | Strana | : 10 |
| Por. | Č. položky | Skráteny popis | Merná | Množstvo | Cena v € | Hmotnosť v t |
| číslo | cenníka |  | jednotka |  | jednotková | dodávka | montáž | jednotková | spolu |
|  |  | Nosný materiál - bleskozvod |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p.c. | Rúrka FXP32 | m | 10 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Krabica KO125 + viečko | ks | 3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Zemniaca tyč ZT2,0 | ks | 6 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Drôt FeZn 10mm | kg | 15 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Drôt AlMgSi 8mm | kg | 12 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Podpera PV15 | ks | 18 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Podpera PV22 | ks | 52 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Podpera PV03 | ks | 3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Svorka SS | ks | 36 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | SK | ks | 6 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | SJ02 | ks | 6 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | SO | ks | 7 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | SZ | ks | 3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | p.c. | Štítok k označeniu zvodov | ks | 3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | DPH | % | 20 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Investor | : Obec Varhaňovce |  |  |  |  |  | Príloha č. | : |
| Objekt | : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237 |  |  | Strana | : 11 |
| Por. | Č. položky | Skráteny popis | Merná | Množstvo | Cena v € | Hmotnosť v t |
| číslo | cenníka |  | jednotka |  | jednotková | dodávka | montáž | jednotková | spolu |
|  | 460 | Zemné práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200153 | Výkop ryhy 35x70cm, zem. 3. tr. | m | 30 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 560153 | Zához ryhy 35x70cm, zem. 3. tr. | m | 30 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | p.c. | Zarazenie zemniča ZT, l=2m do zeme | ks | 6 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | p.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | DPH | % | 20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo

Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Mularčík, ako štatutárny orgán uchádzača       Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

čestne vyhlasujem:

- všetky informácie obsiahnuté v zmluve o dielo sú pravdivé;

- mám, resp. zabezpečím zdroje na financovanie predmetu zákazky;

- predmet zákazky budem realizovať v zmysle nami navrhnutých kritérií a zmluvne dohodnutých podmienok;

- som si vedomý a beriem úplnú zodpovednosť za nami navrhnuté podmienky a to ako výška zmluvnej pokuty, lehota dodania zákazky a cena zákazky;

- Podpisom tohto čestného vyhlásenia podľa ustanovenia § 11, ods. 1, písmena a) zákona č. 211/2000 Z. Z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem súhlas so sprístupnením informácií a dokladov, ktoré sú súčasťou ponuky a zmluvy.

- Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov, ktoré vyplývajú z ustanovení § 225 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. Z. (Trestného zákona). Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

- že údaje uvedených v dokumentoch/dokladoch ponuky sú úplné a pravdivé

Meno a priezvisko, titul štatutárnych zástupcov: Ing. Miroslav Mularčík

Podpis štatutárnych zástupcov:   .............................................................

(Úradné osvedčenie podpisu štatutárneho orgánu)(vyplní a podpíše  uchádzač)

Miesto: Prešov

Dátum: 6.1.2014

Príloha k súťažným podkladom:

Príloha č.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č.2 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.3 Odporúčaný formulár zoznamu stavebných prác

Príloha č. 4 Projektová dokumentácia v elektronickej podobe

Príloha č.1 k súťažným podkladom

# Všeobecné informácie o uchádzačovi

| Obchodné meno alebo názov uchádzača úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| --- | --- |
| Názov skupiny dodávateľov vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača |  |
| IČO |  |
| Právna forma |  |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie |  |
| Štát názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený |  |
| Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača | meno a priezvisko | štátna príslušnosť |
| Kontaktné údaje uchádzača pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže |  |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby |  |
| Telefón |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |

V............................., dňa:

meno a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č.2 k súťažným podkladom

Multifunkčný obecný dom vo Varhaňovciach

Návrh na plnenie kritéria

(vyplní uchádzač)

- Obchodné meno uchádzača:

- Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

- IČO:

| Kritérium č.1 | Cena v € bez DPH | DPH v € | Cena s DPH v € |
| --- | --- | --- | --- |
| cena celkom -za dodanie predmetu obstarávania |  |  |  |

| Kritérium č.2 | Lehota dodania predmetu zákazky v kalendárnych dňoch |
| --- | --- |
| Lehota dodania predmetu zákazky |  |

| Kritérium č.3 | Zmluvná pokuta v % na 2 desatinné miesta |
| --- | --- |
| Zmluvná pokuta |  |

Dátum, miesto:

.................................................................

uviesť meno, priezvisko, podpis uchádzača

(odtlačok pečiatky)

# Príloha č. 3 k súťažným podkladom

Zoznam uskutočnených stavebných prác

| P.č. | Dodávateľ(Názov, sídlo, te., fax., e-mail) | Odberateľ (Názov, sídlo, te., fax., e-mail) | Druh realizovaných stavebných prác s presným popisom podľa verejným obstarávateľom stanovených minimálnych podmienok v oznámení/výzve a SP, Časť A2, bod 3.1 v rámci § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom | Zmluvná cena realizovaných stavebných prác (v EUR bez DPH, DPH, EUR s DPH) | Skutočne zaplatená cena zákazky (v EUR bez DPH, DPH, EUR s DPH) | Miesto realizovaných stavebných prác | Zmluvná lehota realizovaných stavebných prác (od – do) | Skutočne splnená lehota realizovaných stavebných prác (od – do) | Zhodnotenie realizovaných stavebných prác (uspokojivé/neuspokojivé) | Aktuálna kontaktná osoba u odberateľa (meno a priezvisko, adresa, tel., mobil., fax, e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uchádzač:

Meno a priezvisko: